(شرايط عمومی و اختصاصی شركت در مناقصه عمومی خط کشی محوری  به متراژ 300000 متر طول )

بدینوسیله باطلاع می رساند شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال 1398 شورای محترم اسلامی شهر نسبت به برگزاری مناقصه عمومی خط کشی محوری  به متراژ300000 متر طول اقدام نماید.

متقاضیان بایستی جهت اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه در قبال واریز مبلغ 000/000/1 ریال به حساب جاری 3100003366005 بانک ملی ایران، شعبه شهرداری، به امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان – خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه نمایند. در صورت خرید غیر حضوری (دریافت اسناد از طریق سایت شهرداری) فیش مذکور را در پاکت الف تحویل نمایید.

1- شركت كنندگان بايد پيشنهادات خود را در پاكتهاي لاك و مهر شده تسليم نمايند و هر پيشنهاد كامل بايستي داراي محتويات ذيل باشد:

پاكت الف: حاوي رسيد نقدي یا ضمانت نامه بانکی كه از پنج درصد مبلغ پيشنهادي كل كمتر نباشد. متقاضيان مي توانند وجه نقد را به حساب جاري 3100003594008 بنام سپرده شهرداري نزد بانك ملي شعبه شهرداري رفسنجان كه مشخصات كامل پيشنهاد دهنده در آن قيد شده باشد واريز نمايند.

تبصره 1: ارایه هر گونه چک اعم از چکهای بانکی، تضمینی، ایران چک، شخصی، حقوقی، سفته و غیره به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه مجاز نمی باشد و در صورت ارایه، پیشنهاد واصله مردود می گردد.

تبصره 2: مدت اعتبار ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه باید 1 ماه بوده و از زمان بازگشایی پاکات مناقصه باید حداقل 1 ماه اعتبار داشته باشد.

پاكت ب: تکمیل و مهر و امضاء فرم مشخصات شرکت، اصل و يا تصویر مصدق اساسنامه، آخرين آگهي تغییرات آن، تائیديه صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعي، ارائه تصویر مصدق گواهینامه تشخیص صلاحیت پیمانکاری معتبر و رزومه کاری مرتبط با مناقصه، لیست کلیه تجهیزات و ماشین آلات مرتبط با موضوع مناقصه كه بايد تمام صفحات و ضمائم مربوطه ممهور به مهر شركت کننده در مناقصه و امضاء دارندگان حق امضاء مجاز باشند.

تبصره 1: شرکت کننده در مناقصه باید دارای ظرفیت کاری مجاز به شرح مندرج در گواهینامه صلاحیت پیمانکاری باشد. در غیر اینصورت در مناقصه مردود و هر گونه ادعا و اعتراضی در این خصوص مسموع نخواهد بود.

تبصره 2: شرکت کننده در مناقصه باید حداقل دارای 5 سال سابقه انجام کارهای مرتبط با موضوع مناقصه بوده و رزومه کاری خود را به انضمام ساير مدارك و سوابق مورد نياز داخل پاکت ب تحویل دبیر خانه نماید.

پاكت ج: محتوي برگ پيشنهاد قيمت كه مبلغ پيشنهادي بايد به طور خوانا و واضح و با حروف و عدد نوشته شده و به همراه ساير مدارك مربوطه به انضمام فرم شرايط شركت در مناقصه كه به امضاء رسيده باشد.

تبصره 1: پیشنهاد رسیده باید از هر حیث برای مدت حداقل 2 ماه از زمان بازگشایی پاکات مناقصه معتبر باشد و عدم ذکر مدت اعتبار و یا مدت اعتبار کمتر از مدت فوق الذکر رافع تعهدات برنده مناقصه نخواهد بود و از نظر مناقصه گزار مدت اعتبار همان مدت اعتبار تعیین شده در این بند می باشد. مضافاً به اینکه این مدت برای یکبار دیگر توسط مناقصه گذار قابل تمدید خواهد بود.

تبصره 2: متقاضیان شرکت در مناقصه بایستی پيشنهادات خود را به صورتی که در برگ پيشنهاد قيمت آمده است، ارائه نمايد. بديهی است هرگونه شرط و شروطی در قيمت پيشنهادی مجاز نمی باشد و در صورت وجود، پيشنهاد واصله مردود اعلام می گردد و هر گونه ادعا و اعتراضی از جانب مناقصه گر در این خصوص مسموع نخواهد بود.

تبصره 3: لازم به ذکر است در صورت عدم ارائه هر یک از مدارک فوق الذکر از بازگشایی دیگر پاکات خودداری و متقاضی مردود اعلام می گردد.

تبصره 4: سه پاکت فوق الذکر که درب تمامی آنها چسبانده و به مهر و امضاء شرکت کننده در مناقصه ممهور گردیده است، باید درون یک فقره پاکت تحویل مناسب قرار داده شوند و لازم بذکر است درب پاکت فوق بایستی حتماً لاک و مهر و پشت آن، مشخصات کامل، آدرس قانونی و شماره تلفن شرکت کننده در مناقصه و همچنین عنوان مناقصه قید گردد.

2- شركت كنندگان در مناقصه باید پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 13/05/98 به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم و رسيد دريافت نمايند.

3- پاكات حاوي پيشنهاد در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 14/05/98 توسط هيئت عالي معاملات شهرداري بازگشايي و تصميم گيري خواهد شد.

تبصره 1: در صورت تسليم پاكات پيشنهادي و انصراف از شركت در مناقصه، مناقصه گر بايد مراتب انصراف خود را كتباً تا پايان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 13/05/98 به مناقصه گذار اعلام نمايد در غير اينصورت پاكات پيشنهادي در جلسه هيأت عالي معاملات بازگشايي وتصميم گيري خواهند شد و هرگونه ادعايي در اين خصوص مسموع نخواهد بود.

تبصره 2: چنانچه به هر علت جلسه بازگشایی پاکات در موعد مقرر تشکیل نشود و یا بنا به تصمیم شهرداری به زمان دیگری موکول گردد، متقاضی حق هیچگونه ادعا و اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت.

4- شهرداری، آدرس و شماره تلفنی که متقاضی شرکت در مناقصه در برگ پیشنهاد قیمت ذکر می کند جهت ابلاغ و غیره ملاک عمل قرار می دهد و چنانچه تغییری در آدرس و یا شماره تلفن متقاضی ایجاد شود، باید مراتب را کتباً به شهرداری اعلام نماید، در غیر این صورت شهرداری هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نداشته و جبران خسارتهای وارده به شهرداری بعهده متقاضی شرکت در مناقصه می باشد.

5- به پيشنهادات مبهم، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده، سپرده كمتر از 5 درصد مبلغ پيشنهادي كل و يا آنكه بعد از مهلت مقرر رسيده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

7- شركت در مناقصه و تسليم پيشنهاد به منزله قبول كليه شروط مصرح در فرم شركت در مناقصه مي باشد.

8- شركت كننده با اطلاع و وقوف کامل از مفاد اصل 141 قانون اساسی و لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/1337 اقرار و اعلام ميدارد که مشمول قانون مذکور و محرومیت های اجتماعی، منع اشتغال به کار یا حرفه خاص و ممنوعیت انعقاد قرارداد از جانب مقامات صالح نمی باشد و در صورتيكه خلاف این امر محرز شود، قرارداد منعقد نخواهد شد و مسئولیت عواقب ناشی از آن بعهده وي خواهد بود و سپرده شركت در مناقصه وي به نفع شهرداري ضبط خواهد شد و هر گونه ادعايي و اعتراضي در اين خصوص مسموع نخواهد بود.

9- سپرده نفرات اول تا سوم شركت كنندگان در مناقصه تا انعقاد قرارداد با برنده نزد شهرداري باقي خواهد ماند و چنانچه برنده مناقصه از تاريخ ابلاغ حداكثر تا 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و در صورت لزوم  قرارداد با نفر بعدي منعقد خواهد گرديد و چنانچه برندگان دوم و سوم نيز ظرف مهلت 7 روز پس از ابلاغ حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان نيز به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

10- پس از تعيين برنده مناقصه و ابلاغ به ايشان، برنده موظف است حداکثر ظرف مدت يک هفته از تاريخ ابلاغ مذکور، معادل 10 درصد کل مبلغ پیشنهادی را بمنظور تضمین حسن انجام تعهدات، بصورت نقدی و یا ضمانت نامه بانکی معتبر تسلیم شهرداری نماید. بديهی است در صورت عدم ارائه تضمین حسن انجام تعهدات در موعد مقرر، امضاء نکردن قرارداد و يا نپذيرفتن هر يک از مفاد قرارداد و یا اسناد مناقصه، تضمین شرکت در مناقصه برنده به نفع شهرداری ضبط خواهد گرديد و هر گونه ادعا و اعتراضی از جانب برنده مناقصه در این خصوص مسموع نخواهد بود. بدیهی است در صورت انصراف برنده اول در خصوص برندگان بعدی (در صورت وجود) نيز دقيقاً موارد فوق لحاظ می گردد.

11- پرداخت كليه كسور قانوني اعم از بيمه، ماليات و غيره بعهده پيمانكار مي باشد و مطابق با آئین نامه مالی شهرداري ها و سایر مقررات حاکم از صورت وضعیت هاي پیمانکار کسر خواهد شد.

12- پیمانکار موظف است کلیه عملیات موضوع قرارداد را براساس دستور کارهای ابلاغی کارفرما، به نحو احسن و مطابق با استاندارد های تخصصی و فنی و تحت نظر دستگاه نظارت، با بهترین روش و وسایل، بوسیله کارکنان مجرب، با مهارت و جدیت انجام داده و بگونه ای عمل نماید که احتیاج به تغییر عملیات در حین اجرا نداشته و باعث افزایش بهای کل کار نشود.

13- پیمانکار موظف است بر اساس قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی، کلیه کارگران و عوامل خود را بیمه نموده و صورت حقوق و دستمزد و حق بیمه این کارکنان را هر ماهه طبق قانون تامین اجتماعی به شعبه مربوطه ارسال و رسید دریافت نماید. همچنین پیمانکار باید کلیه موارد ایمنی و حوادث را در طول مدت قرارداد رعایت نموده و قبل از شروع کار، کلیه عملیات موضوع قرارداد، کارگاه، امکانات و تجهیزات، ماشین و ابزار آلات کار و کلیه کارگران و عوامل خود را نزد شرکت بیمه ای که صلاحیت آن مورد تایید دستگاه نظارت و کارفرما می باشد، بیمه کامل مسئولیت نماید و بیمه نامه مذکور را به کارفرما تسلیم نماید و نسبت به رعایت نظامات دولتی و آئین نامه های راهنمایی و رانندگی و حفاظت فنی و بهداشت کار، نصب علائم هشدار دهنده و خطر از قبیل نوار اخطار زرد رنگ، فلاشر، قندیل، تابلو و وسائل حفاظتی و عندالزوم حصار کشی محوطه کارگاه اقدام نماید و در صورت بروز هر گونه حوادث احتمالی (اعم از حوادث ناشی از کار و غیره از جمله برق گرفتگی، خفگی، نقص عضو، و غیره کلیه کارگران و اشخاص ثالث)، مسئولیت جبران کلیه خسارتها و عواقب ناشی از آن (اعم از مالی و جانی) و یا هر گونه طرح دعوی (اعم از کیفری و مدنی) بعهده وی خواهد بود. مضافاً به اینکه پرداخت کلیه هزینه های فوق الذکر نیز بعهده پیمانکار می باشد.

14- پيمانكار مكلف است حقوق و مزاياي كارگران خود را بر اساس قانون كار مرتباً در پايان هر ماه پرداخت نمايد و در صورت  افزايش حقوق از سوي شوراي عالي كار در سال 97، براي كليه كارگران خود اعمال نمايد و كارفرما هيچگونه وجه اضافه اي در اين خصوص به پيمانكار پرداخت نخواهد كرد و پيمانكار مي تواند اين افزايش را برآورد نموده و در تهيه قيمت پيشنهادي خود لحاظ نماید.

تبصره 1: در صورت تخلف پیمانکار از شرط فوق، کارفرما می تواند مابه التفاوت آن را محاسبه و از صورت وضعیت های پیمانکار کسر و به کارگران پرداخت نماید.

تبصره 2: عدم دریافت مطالبات از کارفرما دلیلی برای تاخير در پرداخت حقوق کارگران نخواهد بود و پيمانكار بدون توجه به دريافت مطالبات از كارفرما، بايد توان مالي پرداخت حداقل 3 ماه حقوق و مزاياي كارگران و کلیه هزينه ها را جهت انجام موضوع قرارداد داشته باشد. مضافاً به اینکه پرداخت هرگونه افزایش حقوق و مزايای کارگران در طول اجرای قرارداد بعهده پیمانکار می باشد.

15- پیمانکارانی که بعلت قصور يا تقصير در انجام وظایف محوله در سالهای گذشته قرارداد آنها فسخ شده و يا عملكرد آنان مطلوب و رضايت بخش نبوده است حق شرکت در مناقصه را نداشته و در صورت شرکت در مناقصه از بازگشايي پاكات خودداري خواهد شد.

16- به این قرارداد هیچگونه تعدیل و افزایش قیمتی تعلق نمی گیرد. پیمانکار موظف است روند ترقی قیمتها (تغییر نرخ مصالح، لوازم و وسایل، امکانات و تجهیزات، ماشین و ابزار آلات کار، دستمزدها و غیره) را تا اجرای کامل موضوع قرارداد در پیشنهاد خود در نظر گرفته و از این بابت هیچگونه وجه اضافه ای به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

17- هرگاه شهرداری اطلاع حاصل نماید که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند، مطابق قوانین و مقررات با آنها رفتار خواهد شد.

18- پرداخت کلیه هزینه های مربوط به تهیه، خرید و تامین کلیه مصالح، لوازم و وسایل، امکانات و تجهیزات، ماشین و ابزار آلات کار، تهیه و تامین کارگاه و تجهیز و برچیدن آن، تامین ساختمان اعم از اداری و غیره، آب، برق، گاز، تلفن، سوخت، ایاب و ذهاب، حقوق و مزایای کلیه کارگران و پرسنل و بیمه مسئولیت مدنی در قبال کارگران و اشخاص ثالث و به طور کلی، وسایل مورد نیاز جهت اجرای عملیات موضوع قرارداد، با هماهنگی و تایید دستگاه نظارت بعهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه تعهدی در این خصوص ندارد. مضافاً به اینکه پرداخت کلیه هزینه های فوق الذکر بعهده پیمانکار می باشد.

تبصره 1: کارفرما هیچگونه هزینه ای از بابت بارگیری، حمل و تخلیه وسایل و لوازم، امکانات و تجهیزات، ماشین و ابزار آلات کار و غیره جهت اجرای عملیات موضوع قرارداد به پیمانکار پرداخت نخواهد کرد و پیمانکار موظف است کلیه هزینه های مذکور را در برآورد قیمت خود لحاظ نماید.

تبصره 2: کلیه مصالحی که توسط پیمانکار برای اجرای عملیات موضوع قرارداد تهیه می شوند، قبل از مصرف در کار موضوع قرارداد، باید حتماً به تایید دستگاه نظارت برسند. در غیر اینصورت دستگاه نظارت می تواند پیمانکار را جریمه و مبلغ جریمه را از محل تضمین و یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پیمانکار نزد او دارد وصول نماید. میزان جریمه تعیین شده از سوی دستگاه نظارت قطعی و پیمانکار حق هیچگونه ادعا و اعتراضی در این خصوص ندارد.

19- کارفرما میتواند در صورت عدم کارائی و يا عملکرد نامطلوب پیمانکار، قرارداد را بصورت یکطرفه فسخ و خسارت وارده را از محل تضمین و يا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پيمانكار نزد او دارد وصول نماید.

20- مدت اجرای موضوع قرارداد 9 ماه  می باشد. برنده مناقصه موظف است از زمان انعقاد قرارداد و بر اساس دستور کار های ابلاغی کارفرما نسبت به اتمام كار موضوع قرارداد بر اساس متراژ  و برنامه زمان بندی و شرايط اعلام شده اقدام نمايد. در غير اينصورت کارفرما مخیر است قرارداد را یکطرفه فسخ و خسارت وارده را از محل تضمین و يا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پيمانكار نزد او دارد وصول نماید.

21- پیمانکار موظف است از بکارگیری کارگرانی که فاقد کارت پایان خدمت و یا معافیت خدمت سربازی هستند، خودداری نماید. ضمناً پيمانكار حق بكارگيري كارگران غير مجاز و اتباع بيگانه را نیز تحت هیچ شرایطی ندارد. در صورت مشاهده و اثبات عدم اجرای بند مذکور، هر گونه عواقب بعدی آن بعهده پیمانکار خواهد بود و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

22- کلیه کارگران فنی و غیر فنی، تکنسین ها و مهندسین مرتبط با موضوع قرارداد، کارگران پیمانکار محسوب می شوند و هیچگونه رابطه استخدامی با شهرداری نداشته و نخواهند داشت. مضافاً به اینکه شهرداری هیچگونه تعهدی در قبال استخدام و حوادث احتمالی )قصور و تقصیر) کارگران نداشته و مسئولیت كليه اعمال کارگران بعهده پیمانکار می باشد.

23- پیمانکار مکلف است قبل از شروع اجرای عملیات موضوع قرارداد هماهنگی های لازم با ادارات آب، برق، گاز، مخابرات، واحد های تاسیسات و برق، انفورماتیک، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و حوزه معاونت خدمات شهری در خصوص اجرای سیستم آبیاری فضای سبز، اجرای سیستم روشنایی، نصب تابلو ها و علائم شهری، نصب سطل های زباله و غیره را تحت نظر دستگاه نظارت بعمل آورد.

24- برنده مناقصه موظف کلیه مشخصات فنی و عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مقررات ملی ساختمان را جهت اجرای عملیات موضوع قرارداد رعایت نماید.

25- پیمانکار موظف است اجرای عملیات موضوع قرارداد را طبق نقشه های اجرایی مصوب ابلاغ شده از طرف کارفرما اجرا نماید. چنانچه در طول مدت موضوع قرارداد بنا به دلیلی تغییری در اجرای عملیات موضوع قرارداد ضرورت یابد، نقشه های مربوطه پس از تصویب کارفرما ابلاغ و پیمانکار مکلف به جایگزینی نقشه های ابلاغی و اجرای کامل آنها می باشد.

26- پیمانکار موظف است قبل از ارائه قیمت از محل اجرای پروژه بازدید و شرایط کاری را رویت نماید.

27- موضـوع قرارداد شـامل اجـراي آکـس یـابی ، خـط کشـی محوری معـابر ونگهداری از رنگ تا زمان خشک شدن بـه همـراه تهیـه رنـگ ، حـلال و گلاسـبید برابـر نظر دستگاه نظارت می باشد.

28-  پیمانکار موظف است پس از دستورکار ، نسبت به معرفی سرپرست کارگاه و نماینده تام الاختیار که به تایید دسـتگاه نظـارت رسیده باشد ، اقدام نماید.

29- پیمانکار موظف به پاسخگویی به تماس هاي حاصل از سوي دستگاه نظارت در تمامی طول شبانه روز بوده و در صورت عدم پاسـخگویی ، مبلغ 000/500 ریال در ازاي هر مورد از پیمانکار کسر می گردد .

30- پیمانکار بایستی توان مالی جهت خرید مصالح را داشته باشد .

31-پیمانکار موظف به کنترل مبلغ سقف قرارداد بوده تا مبلغ عملکرد از مبلغ قرارداد تجاوز ننماید. در غیر اینصـورت کارفرمـا هـیچ             مسئولیتی در قبال پرداخت مبالغ مازاد بر قرارداد نخواهد داشت.

32- احجام و نوع آیتم هاي ذکر شده در اسناد متناسب با حجم کار قابل تغییر خواهد بود.

33-پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده براي شروع کار در مدت 5 روز نسبت به تجهیز کارگـاه بـه منظـور شـروع عملیات موضوع پیمان اقدام نماید.

34- با توجه به محدودیت زمانی در اواخر اسفند ماه، پیمانکار موظف است از تاریخ اول اسفند، آمادگی کامل را جهت اجرای عملیات موضوع قرارداد داشته باشـد. در غیر اینصورت پیمانکار جریمه خواهد شد، میزان جریمه از جانب دستگاه نظارت قطعی و هر گونه ادعا و اعتراضی در این خصوص مسموع نخواهد بود.

35-پیمانکار بایستی داراي ماشین خط کشی استاندارد باشد.

36-پیمانکـار موظـف بـه تـامین ایمنـی محـدوده مـورد خـط کشـی توسـط نـوار خطـر، کلـه قنـدي ، چـراغ گـردان و لبـاس فـرم شـبرنگ دار جهت پرسنل خود می باشد.

37- اجراي خط کشی بایستی در شرایط جوي مساعد انجام پذیرد و پیمانکار بایستی از کار در شرایط سرماي زیاد ، بارندگی و رطوبت بـیش از حد هوا خودداري نماید ، در غیراینصورت عواقب ناشی از آن و خسارات احتمالی ناشی از این عمل به عهده پیمانکار می باشد .

38-پیمانکار موظف است دقت لازم را در حین اجراي خط کشی از قبیل دوربرگردان ها ، جزیره ها ، جهت خیابان ، خط ویژه و کارت پـارك ها و ... داشته باشد در غیر این صورت علاوه بر پاك نمودن خط کشی ها مبلـغ 000/000/1 ریـال در هرمـورد بـه عنـوان جریمـه از صـورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.

39-پیمانکار بایستی قبل از بستن خیابان جهت اجرا با هماهنگی ناظر پروژه مراتب را با پلیس راهنمایی و رانندگی هماهنگ نمـوده و در سـاعات غیر پیک ترافیک اقدامات لازم را بعمل آورد.

40-چنانچه حسب دستور ناظر پروژه ، کار ضروري پیش بیاید پیمانکار موظف به انجام آن می باشد و از ایـن بابـت مبلـغ اضافی به پیمانکار تعلق نمی گیرد.

41-پیمانکار موظف است از اکیپ اجرایی مجرب و از تجهیزات استاندارد استفاده نماید.

42-ارائه گزارش کار مکتوب از طرف پیمانکار در پایان هر ماه کاري به دستگاه نظارت الزامی است.

43-در صورت عدم اجراي دستور کار مهندس ناظر در موعد تعیین شده توسط پیمانکار و وقوع حوادث و تصادفات ناشی از آن ، مسـئولیت و عواقب امر به عهده پیمانکار خواهد بود.

44-پیمانکار موظف است در تمام مراحل انجام کار با ناظر پروژه هماهنگی نماید .

45-کلیه هزینه هاي حمل و نگهداري مصالح بر عهده پیمانکار می باشد.

46-پیمانکار بایستی نهایت دقت را در اجراي خط کشی داشته باشد. چنانچه مواردي از قبیل اختلاط رنگ سـفید و زرد ، عـدم رعایـت اصـول آئین نامه اي ، کج و معوج بودن خط کشی ها ، عـدم اخـتلاط صـحیح و غیره  مشـاهده گـردد ضـمن اصـلاح مـوارد بـه ازاء هـر مـورد مبلـغ 000/000/15ریال بابت جریمه از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.

47-چنانچه در موارد ضروري نیاز به خط کشی باشد توسط ناظر به پیمانکار اعلام میگردد و پیمانکار موظـف اسـت حـداکثر بعـد از یـک روز آمادگی خود را جهت شروع بکار اعلام نماید در غیر اینصورت مطابق شرایط عمومی پیمان رفتار خواهد شد.

48-ضخامت " فیلم تر" از 600 میکرون کمتر نباشد چنانچه میکرون رنگ از مقدار تعیین شده کمتر باشد.  مبلغ 000/000/10ریال بابت جریمه از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد و پیمانکار موظف است نسبت به خط کشی مجددبدون دریافت ریالی اقدام نماید.

49-پیمانکار موظف است در هر روز کاري تعدادي پلیت جهت نمونه برداري از اجراي خط کشی به همراه داشته باشد.

50-درصد اختلاط رنگ بایستی بر اساس دستور العمل شرکت تولید کننده رنگ ترافیکی باشد و در صورتی که درصد اختلاط با آنچه که در بالا بیان شد کمتر یا بیشتر باشد بابت تخطی از دستور کار از پیمانکار مبلغ 000/000/10 ریال بابت جریمه کسر خواهد شد.

51- در صورت وجود مشکل در رنگ و عدم کیفیت مناسب آن در حین کار ، پیمانکار موظف است سریعاً به دستگاه نظـارت اطـلاع دهـد در غیر این صورت مبلغ 000/000/10 ریال از صورت وضعیت پیمانکار بابت جریمه کسر خواهد گردید.

52-پیمانکار هیچ گونه حق اظهار نظر در خصوص مسائل فنی و استفاده خودسرانه از حلال و روان کننده رنـگ را نـدارد ،در غیـر اینصـورت مبلغ 000/000/10 ریال جریمه خواهد شد.

53-پیمانکـار موظـف اسـت فـرم شـرایط اجـراي رنـگ آمیـزي را از نـاظر پـروژه دریافـت و تکمیـل نمایـد و بصـورت هفتگـی بـه دسـتگاه نظارت تحویل دهد.

54-پیمانکار موظف است نسبت به تهیه مصالح کل پروژه اقدام نماید و هیچ عذر و بهانه اي در خصوص پیدا نکردن مصـالح پذیرفتـه نیسـت و چنانچه موجب تعطیلی پروژه شود به ازاي هر روز مبلغ 000/000/15ریال جریمه و از صورت وضیعت ارسالی کسر خواهد شد.

55- طول هر خط پر 3 متر و فاصله خطوط از یکدیگر 5 متر و عرض خطوط 15  سانتیمتر می باشد بـه جـز در مـواردي کـه عامـل مـوثر موقعیت و طرح هندسی راه باشد و یا اینکه با توجه به وضعیت راه و نظر دستگاه نظارت طرح خط کشی خاص به اجرا درآید.

56- مبناي پرداخت عملیات موضوع پیمان متر طول مفید خط کشی اعم از خطوط منقطع و ممتد و اطراف جزایر ، میـادین و سـایر اشـکال هندسـی معابر بوده و پیمانکار بایستی موارد ذکر شده را در قیمت پیشنهادي خود پیش بینی نماید.

57-سطح خط کشی انجام شده می بایست هیچگونه علائم پوسته شدن-گچی شدن - جرم پذیري – ترك خـوردن - تیـره شـدن – ورقـه ورقـه شدن و تاول زدن نداشته باشد. براي هر مقدار از خط کشی که داراي یکی از اشکالات و نواقص ذکر شده در این بند باشد هیچگونه وجهی پرداخت نخواهد شد .و پیمانکار موظف است نسبت به اصلاح و اجراي مجدد آن بدون دریافت وجه اضافی اقدام نماید.

58- درصد ماندگاري پوشش (نماي) خط کشی انجام شده می بایستی به شرح ذیل بوده که بـر اسـاس اسـتاندارد ASTM مـورد بررسـی قـرار خواهد گرفت : الف) سه ماه بعد از خط کشی 90 % ب) شش ماه بعد از خط کشی 70 %  ج) نه ماه بعد از خط کشی 50 %

59- مشخصات گلاسبید مصرفی بر روي پاکت هاي گلاسبید مصرفی می بایست بشرح ذیل به صورت چاپی قید گردیده باشد :

الف) نام شرکت سازنده و لوگو (آرم)   ب)سال ساخت   ج)سریال ساخت   ه) محدوده دانه بندي

60-گلاسبید مصرفی می بایست متناسب و به طور یکنواخت در عرض و طول خط کشی بر روي رنگ پاشیده شود. در غیر اینصورت در زمان آزمایش حداقل اعداد به دست آمده از اندازه گیري بازتاب نوربرگشتی در 3 مقطع هر نقطه انـدازه گیـري بازتـاب از خـط کشـی ، مـلاك عمل خواهد بود .

61-کلیه موارد مربوط به گلاسبید (مشخصات فنی ، بسته بندي و نحوه مصرف) از طـرف دسـتگاه نظـارت مـورد ارزیـابی کیفـی و کمـی واقـع خواهد گردید و در صورت عدم رعایت هر یک از موارد قید شده از ادامه عملیات خط کشی جلوگیري به عمل خواهد آمد و پیمانکار می بایست در اسرع وقت نسبت به تهیه و مصرف گلاسبید با مشخصات یاد شده اقدام نماید.

62 – پیمانکار موظف است رنگ با مشخصات فنی ذیل تهیه و 10 روز قبل از شروع کار در انبار تخلیه گردد و پس از نمونه برداری و نتیجه آزمایشگاه با مجوز دستگاه نظارت شروع به کار کند.

نوع فام : سفید – زرد، طبق نظر کارفرما.

درصد مواد جامد : حداقل % 72.

زمان خشک شدن : 30 الی 40 دقیقه.

وزن مخصوص : 30 1 /الی 45 1 /گرم بر سانتی متر مکعب در دماي 25 درجه سانتیگراد.

دوام روي آسفالت : حداقل % 70 پس از 6 ماه با ضخامت حداقل با600 میکرون فیلم تر.

براقیت قشر خشک رنگ تحت زاویه 60 درجه، حداکثر- درجه 20

ضخامت فیلم رنگ ترحداقل 600 میکرون و رنگ خشک شده 350 میکرون باشد.

63-کلیــه ویژگــی هــا و مشخصــات فنــی تحــت اســتاندارد ملــی ایــران بــه شــماره 339 و 3758 و همچنــین اســتاندارد 6044 BS با ارائه مدارك لازم مبنی بر مرغوبیت مواد اولیه مانند رزین ، پیگمنت و ... الزامیست

64- پیمانکار موظف است دستورالعمل محصول را از شرکت تولید کننده دریافت و به کارفرما ارائه دهد.

65- پیمانکــار موظـف اســت از مصــالح مرغـوب و بــا کیفیــت مطلــوب (طبـق مشخصـات فنــی ) را از شـرکت هــایی داراي رتبـه بنــدي و یا دارای استاندارد مــی باشند، تهیه نماید.

66- پیمانکار موظف است نوع رنگ و حلال مصرفی را که متناسب با رنگ باشد استفاده نماید و کارفرمامیتوانددرصورت نیـاز باتفـاق نماینـده کارفرماوپیمانکار و نماینده آزمایشگاه نمونه گیري وبه آزمایشگاه ارسال نموده و نتیجه را به کارفرما ارائه دهد.

67- کلیه هزینه هاي آزمایشگاه بر عهده پیمانکار می باشد.

68-پیمانکار موظف است معابر مشخص شده توسط واحد ترافیک را خط کشی انجام دهد.

69- پیمانکار موظف است نسبت به تهیه گلاسبید به شماره 1423 که مورد تاییدآزمایشگاه معتبر باشد و تاریخ تولید و انقضاء بر روي آن حـک گردیده و پلمپ شده باشد اقدام نماید.

70- مصالح مصرفی می بایست از شرکت هاي مورد تائید واحد حمـل و نقـل و ترافیـک و یـا شـرکت هـایی کـه داراي رتبـه از وزارت راه و ترابري می باشند ، تهیه گردد.

71-رنگ هاي تهیه شده بایستی داراي مهر و آرم شرکت تولید کننده وتاریخ تولید باشد.

72- پیمانکار تایید می نماید که از جمیع قوانين و مقررات مربوط به كار، بيمه هاي اجتماعي، مالياتها، عوارض و ديگر قوانين و مقررات كه در تاريخ تسليم پيشنهاد و انعقاد قرارداد معمول و مجري بوده است، كاملاً مطلع بوده و متعهد مي گردد كه همه آنها را رعايت نمايد. در هر حال مسئوليت عدم رعايت قوانين و مقررات ياده شده بعهده پيمانكار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

73- پیمانکار در تهيه و ارائه پيشنهاد قيمت، سود مورد نظر و تمام هزينه هاي ناشي از مفاد بندهاي شرایط حاضر را در نظر گرفته و بعداً از هيچ بابت حق درخواست اضافه پرداختي ندارد. به عبارت دیگر به این قرارداد هیچگونه تعدیل و افزایش قیمتی تعلق نخواهد گرفت.

74- پيمانكار تائيد مي نمايد كه هنگام تسليم پيشنهاد مطالعات كافي را انجام داده و هيچ موردي باقي نمانده كه بعداً در مورد آن استناد به جهل خود نمايد.

بدينوسيله ........................................................... بعنوان مناقصه گر ضمن مطالعه دقيق شرايط عمومي و اختصاصي شركت در مناقصه  عمومی خط کشی محوری  به متراژ 300000 متر طول اعلام ميدارد كليه مفاد مصرح در اين فرم را تائيد و قبول نموده و جزء لاينفك قرارداد مي باشد و هر گونه ادعا و اعتراضي از جانب مناقصه گر در اين خصوص مسموع نخواهد بود

پيشنهاد دهنده                                                                                 کارفرما - شهرداري رفسنجان

مهر و امضاء                                                                          محمدرضا عظیمی زاده -  شهردار رفسنجان

(فرم برآورد و پیشنهاد قیمت شركت در مناقصه عمومی خط کشی محوری  به متراژ 300000 متر طول)

| ردیف | عنوان | واحد | متراژ | قیمت واحد(ریال) | قیمت کل(ریال) | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تهیه مصالح واجراي خط کشی باعرض 15 سانتی متر ممتد و منقطع | متر طول مفید | 000/200 | 30.000 | 6.000.000.000 |  |
| 2 | تهیه مصالح واجراي خط کشی باعرض 15 سانتی متر ممتد با گلاسپید | متر طول مفید | 000/100 | 31.500 | 3.150.000.000 |  |
| 3 | جمع کل : 9.150.000.000 ریال |  |  |  |  |  |
| 4 | اضافه می شود ................. درصد پلوس |  |  |  |  |  |
| 5 | کسر می شود ................. درصد ضریب مینوس |  |  |  |  |  |
| مبلغ برآورد جهت اجرای عملیات موضوع مناقصه ........................................................................ ریال می باشد |  |  |  |  |  |  |

بدينوسيله ..................................................................................... بعنوان مناقصه گر ضمن مطالعه دقيق شرايط عمومي و اختصاصي شركت در مناقصه عمومی خط کشی محوری  به متراژ 300000 متر طول اعلام ميدارد كليه مفاد مصرح در اين فرم را تائيد و قبول نموده و جزء لاينفك قرارداد مي باشد و هر گونه ادعا و اعتراضي از جانب مناقصه گر در اين خصوص مسموع نخواهد بود.

پيشنهاد دهنده                                                                      کارفرما - شهرداري رفسنجان

مهر و امضاء                                                               محمدرضا عظیمی زاده -  شهردار رفسنجان