(شرايط عمومی و اختصاصی شركت در مناقصه عمومی پروژه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت بلوارهای خلیج فارس، شهید مقیمی، کوثر و سایرمعابر اصلی سطح شهر)

بدینوسیله باطلاع می رساند شهرداری رفسنجان در نظر دارد با استناد بودجه مصوبه شماره 1013 مورخ 02/12/1400 شورای محترم اسلامی شهر نسبت به برگزاری مناقصه عمومی پروژه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت بلوارهای خلیج فارس، شهید مقیمی، کوثر و سایرمعابر اصلی سطح شهر سطح شهر رفسنجان اقدام نماید.

متقاضیان بایستی جهت اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه در قبال واریز مبلغ 000/500/1 ریال به حساب جاری 3100003366005 بانک ملی ایران، شعبه شهرداری، به امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان – خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه نمایند. در صورت خرید غیر حضوری (دریافت اسناد از طریق سایت شهرداری) فیش مذکور را در پاکت الف تحویل نمایید.

1- شركت كنندگان بايد پيشنهادات خود را در پاكتهاي لاك و مهر شده تسليم نمايند و هر پيشنهاد كامل بايستي داراي محتويات ذيل باشد:

پاكت الف: حاوي رسيد نقدي یا ضمانت نامه بانکی كه از پنج درصد مبلغ برآورد كمتر نباشد. متقاضيان مي توانند وجه نقد را به حساب جاري 3100003594008 بنام سپرده شهرداري نزد بانك ملي شعبه شهرداري رفسنجان كه مشخصات كامل پيشنهاد دهنده در آن قيد شده باشد واريز نمايند.

تبصره 1: ارایه هر گونه چک اعم از چکهای بانکی، تضمینی، ایران چک، شخصی، حقوقی، سفته و غیره به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه مجاز نمی باشد و در صورت ارایه، پیشنهاد واصله مردود می گردد.

تبصره 2: مدت اعتبار ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه باید 2 ماه بوده و از زمان بازگشایی پاکات مناقصه باید حداقل 2 ماه اعتبار داشته باشد.

پاكت ب: تکمیل و مهر و امضاء فرم مشخصات شرکت، اصل و يا تصویر مصدق اساسنامه، آخرين آگهي تغییرات آن، تائیديه صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعي، ارائه تصویر مصدق گواهینامه تشخیص صلاحیت پیمانکاری معتبر كه بايد تمام صفحات و ضمائم مربوطه ممهور به مهر شركت کننده در مناقصه و امضاء دارندگان حق امضاء مجاز باشند.

پاكت ج: محتوي برگ پيشنهاد قيمت كه مبلغ پيشنهادي بايد به طور خوانا و واضح و با حروف و عدد نوشته شده و به همراه ساير مدارك مربوطه به انضمام فرم شرايط شركت در مناقصه كه به امضاء رسيده باشد.

تبصره 1: پیشنهاد رسیده باید از هر حیث برای مدت 2 ماه از تاریخ تعیین شده برای تسلیم پیشنهادات معتبر باشد و عدم ذکر مدت اعتبار و یا مدت اعتبار کمتر از مدت فوق الذکر رافع تعهدات برنده مناقصه نخواهد بود و از نظر مناقصه گزار مدت اعتبار همان مدت اعتبار تعیین شده در این بند می باشد. مضافاً به اینکه این مدت برای یکبار دیگر توسط مناقصه گذار قابل تمدید خواهد بود.

تبصره 2: متقاضیان شرکت در مناقصه بایستی پيشنهادات خود را به صورتی که در برگ پيشنهاد قيمت آمده است، ارائه نمايد. بديهی است هرگونه شرط و شروطی در قيمت پيشنهادی مجاز نمی باشد و در صورت وجود، پيشنهاد واصله مردود اعلام می گردد و هر گونه ادعا و اعتراضی از جانب مناقصه گر در این خصوص مسموع نخواهد بود.

تبصره 3: لازم به ذکر است در صورت عدم ارائه هر یک از مدارک فوق الذکر از بازگشایی دیگر پاکات خودداری و متقاضی شرکت در مناقصه مردود اعلام می گردد.

تبصره 4: سه پاکت فوق الذکر که درب تمامی آنها چسبانده و به مهر و امضاء شرکت کننده در مناقصه ممهور گردیده است، باید درون یک فقره پاکت تحویل مناسب قرار داده شوند و لازم بذکر است درب پاکت فوق بایستی حتماً لاک و مهر و پشت آن، مشخصات کامل، آدرس قانونی و شماره تلفن شرکت کننده در مناقصه و همچنین عنوان مناقصه قید گردد.

2- شركت كنندگان در مناقصه باید پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 19/06/1401 به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم و رسيد دريافت نمايند.

3- پاكات حاوي پيشنهاد توسط کمیسیون مناقصات شهرداری بازگشايي و تصميم گيري خواهد شد.

تبصره 1: در صورت تسليم پاكات پيشنهادي و انصراف از شركت در مناقصه، مناقصه گر بايد مراتب انصراف خود را كتباً تا پايان وقت اداري مورخ 19/06/1401 به مناقصه گذار اعلام نمايد در غير اينصورت پاكات پيشنهادي در جلسه کمیسیون مناقصات شهرداری بازگشايي و تصميم گيري خواهند شد و هرگونه ادعايي در اين خصوص مسموع نخواهد بود

تبصره 2: چنانچه به هر علت جلسه بازگشایی پاکات در موعد مقرر تشکیل نشود و یا بنا به تصمیم شهرداری به زمان دیگری موکول گردد، متقاضی حق هیچگونه ادعا و اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت.

4- شهرداری، آدرس و شماره تلفنی که متقاضی شرکت در مناقصه در برگ پیشنهاد قیمت ذکر می کند جهت ابلاغ و غیره ملاک عمل قرار می دهد و چنانچه تغییری در آدرس و یا شماره تلفن متقاضی ایجاد شود، باید مراتب را کتباً به شهرداری اعلام نماید، در غیر این صورت شهرداری هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نداشته و جبران خسارتهای وارده به شهرداری بعهده متقاضی شرکت در مناقصه می باشد.

5- به پيشنهادات مبهم، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده، سپرده كمتر از 5 درصد مبلغ برآورد  و يا آنكه بعد از مهلت مقرر رسيده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

7- شركت در مناقصه و تسليم پيشنهاد به منزله قبول كليه شروط مصرح در فرم شركت در مناقصه مي باشد.

8- شركت كننده با اطلاع و وقوف کامل از مفاد اصل 141 قانون اساسی و لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/1337 اقرار و اعلام ميدارد که مشمول قانون مذکور و محرومیت های اجتماعی، منع اشتغال به کار یا حرفه خاص و ممنوعیت انعقاد قرارداد از جانب مقامات صالح نمی باشد و در صورتيكه خلاف این امر محرز شود، قرارداد منعقد نخواهد شد و مسئولیت عواقب ناشی از آن بعهده وي خواهد بود و سپرده شركت در مناقصه وي به نفع شهرداري ضبط خواهد شد و هر گونه ادعايي و اعتراضي در اين خصوص مسموع نخواهد بود.

9- سپرده نفرات اول تا سوم شركت كنندگان در مناقصه تا انعقاد قرارداد با برنده نزد شهرداري باقي خواهد ماند و چنانچه برنده مناقصه از تاريخ ابلاغ حداكثر تا 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و در صورت لزوم  قرارداد با نفر بعدي منعقد خواهد گرديد و چنانچه برندگان دوم و سوم نيز ظرف مهلت 7 روز پس از ابلاغ حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان نيز به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

10- پس از تعيين برنده مناقصه و ابلاغ به ايشان، برنده موظف است بمنظور تضمین حسن انجام تعهدات ناشی از آن ضمانت نامه ای  معادل 10 درصد مبلغ  اولیه قرارداد صادر شده از طرف بانک مورد قبول کارفرما ، تسلیم کارفرما نماید. ضمانتنامه مذکور باید تا یک ماه پس از تاریخ تحویل موقت موضوع قرارداد اعتبار داشته باشد و تا زمانی که تحویل موقت انجام نشده است ، پیمانکار مکلف است برای تمدید ضمانتنامه یاد شده اقدام نماید و اگر تا 15 روز پیش از انقضای مدت اعتبار ضمانتنامه ، پیمانکار موجبات تمدید آن را فراهم نکند ، کارفرما حق دارد که مبلغ ضمانتنامه را از بانک ضامن دریافت کند و وجه آن را بجای ضمانتنامه ، نزد خود نگه دارد . بدیهی است در صورت انصراف برنده اول در خصوص برندگان بعدی (در صورت وجود) نیز دقیقا موارد فوق لحاظ می گردد.

11- پرداخت كليه كسور قانوني اعم از بيمه، ماليات و غيره بعهده پيمانكار مي باشد.

تبصره 1: کارفرما از هر پرداخت به پیمانکار معادل 5 درصد سپرده تامین اجتماعی (موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی) کسر و نزد خود نگهداری خواهد نمود. بازپرداخت سپرده مزبور و حسن انجام کار و همچنین پرداخت آخرین صورت وضعیت پیمانکار منوط به ارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی به قرارداد حاضر می باشد.

تبصره 2: پیمانکار موظف است مالیات ارزش افزوده را (در صورتیکه به وی تعلق می گیرد) مطابق ضوابط، مقررات قانونی و طبق مصوبه سازمان امور مالیاتی مطابق گواهی که به کارفرما ارائه نموده است در صورت حساب فروش کالا و خدمات نماید. پرداخت این مالیات بعهده کارفرما می باشد، لیکن هزینه ها، مسئولیت ها، هماهنگی های لازم جهت سایر اقدامات از قبیل واریز و غیره بعهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

12- پیمانکار موظف است بر اساس قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی، کلیه کارگران و عوامل خود را بیمه نموده و صورت حقوق و دستمزد و حق بیمه این کارکنان را هر ماهه طبق قانون تامین اجتماعی به شعبه مربوطه ارسال و رسید دریافت نماید. همچنین پیمانکار باید کلیه موارد ایمنی و حوادث را در طول مدت قرارداد رعایت نموده و قبل از شروع کار، کلیه عملیات موضوع قرارداد، کارگاه، امکانات و تجهیزات، ماشین و ابزار آلات کار و کلیه کارگران و عوامل خود را نزد شرکت بیمه ای که صلاحیت آن مورد تایید دستگاه نظارت و کارفرما می باشد، بیمه کامل مسئولیت نماید و بیمه نامه مذکور را به کارفرما تسلیم نماید و نسبت به رعایت نظامات دولتی و آئین نامه های راهنمایی و رانندگی و حفاظت فنی و بهداشت کار، نصب علائم هشدار دهنده و خطر از قبیل نوار اخطار زرد رنگ، فلاشر، قندیل، تابلو و وسائل حفاظتی و عندالزوم حصار کشی محوطه کارگاه اقدام نماید و در صورت بروز هر گونه حوادث احتمالی (اعم از حوادث ناشی از کار و غیره از جمله برق گرفتگی، خفگی، نقص عضو، و غیره کلیه کارگران و اشخاص ثالث)، مسئولیت جبران کلیه خسارتها و عواقب ناشی از آن (اعم از مالی و جانی) و یا هر گونه طرح دعوی (اعم از کیفری و مدنی) بعهده وی خواهد بود. مضافاً به اینکه پرداخت کلیه هزینه های فوق الذکر نیز بعهده پیمانکار می باشد.

13- پيمانكار مكلف است حقوق و مزاياي كارگران خود را بر اساس قانون كار مرتباً در پايان هر ماه پرداخت نمايد و در صورت افزايش حقوق از سوي شوراي عالي كار در سال 1401، براي كليه كارگران خود اعمال نمايد و كارفرما هيچگونه وجه اضافه اي در اين خصوص به پيمانكار پرداخت نخواهد كرد و پيمانكار مي تواند اين افزايش را برآورد نموده و در تهيه قيمت پيشنهادي خود لحاظ نماید.

تبصره 1: در صورت تخلف پیمانکار از شرط فوق، کارفرما می تواند مابه التفاوت آن را محاسبه و از صورت وضعیت های پیمانکار کسر و به کارگران پرداخت نماید.

تبصره 2: عدم دریافت مطالبات از کارفرما دلیلی برای تاخير در پرداخت حقوق کارگران نخواهد بود و پيمانكار بدون توجه به دريافت مطالبات از كارفرما، بايد توان مالي پرداخت حداقل 3 ماه حقوق و مزاياي كارگران و کلیه هزينه ها را جهت انجام موضوع قرارداد داشته باشد. مضافاً به اینکه پرداخت هرگونه افزایش حقوق و مزايای کارگران در طول اجرای قرارداد بعهده پیمانکار  می باشد.

14- هرگاه شهرداری اطلاع حاصل نماید که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند، مطابق قوانین و مقررات با آنها رفتار خواهد شد.

15- پیمانکار موظف است از بکارگیری کارگرانی که فاقد کارت پایان خدمت و یا معافیت خدمت سربازی هستند، خودداری نماید. ضمناً پيمانكار حق بكارگيري كارگران غير مجاز و اتباع بيگانه را نیز تحت هیچ شرایطی ندارد. در صورت مشاهده و اثبات عدم اجرای بند مذکور، هر گونه عواقب بعدی آن بعهده پیمانکار خواهد بود و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

16- کلیه کارگران فنی و غیر فنی، تکنسین ها و مهندسین مرتبط با موضوع قرارداد، کارگران پیمانکار محسوب می شوند و هیچگونه رابطه استخدامی با شهرداری نداشته و نخواهند داشت. مضافاً به اینکه شهرداری هیچگونه تعهدی در قبال استخدام و حوادث احتمالی )قصور و تقصیر) کارگران نداشته و مسئولیت كليه اعمال کارگران بعهده پیمانکار می باشد.

17- کارفرما موافقت دارد بر اساس قوانین و مقررات و به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار، 25 درصد از کل مبلغ قرارداد را بعنوان پيش پرداخت در قبال اخذ تضمين معتبر بانکی و مورد تائید کارفرما، به پيمانكار جهت شروع كار موضوع قرارداد پرداخت نمايد. بديهي است عدم واریز پيش پرداخت و تأخير در پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار، دلیلی بر تاخیر در شروع عمليات اجرايي موضوع قرارداد و يا تعطيل نمودن قسمتی و یا تمام كارگاه نمي باشد و در صورت بروز این امر، تأخيرات از جانب کارفرما، غیر مجاز تلقی شده و کارفرما می تواند این تاخیرات را بر اساس شرایط قرارداد محاسبه و از محل تضمين و يا هر نوع مطالبات و سپرده اي كه پيمانكار نزد او دارد وصول نمايد.

18- پیمانکار موظف است کلیه عملیات موضوع قرارداد را براساس دستور کارها و نقشه های ابلاغی کارفرما، به نحو احسن و مطابق با استاندارد های تخصصی و فنی و تحت نظر دستگاه نظارت، با بهترین روش و وسایل، بوسیله کارکنان مجرب، با مهارت و جدیت انجام داده و بگونه ای عمل نماید که احتیاج به تغییر عملیات در حین اجرا نداشته و باعث افزایش بهای کل کار نشود.

19- برنده مناقصه حق واگذاری تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را بدون اجازه کتبی کارفرما، مشاعاً یا مفروضاً، كلاً یا جزئاً، تحت هیچ عنوان از قبیل مشارکت، نمایندگی، صلح حقوق، وکالت و غیره به شخص یا اشخاص ثالث (اعم از حقیقی و حقوقی) را ندارد. برنده مناقصه موظف است در صورتیکه با اجازه کتبی کارفرما، حق واگذاری تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را به پیمانکار یا پیمانکاران جزء داشته باشد، موارد ذیل را رعایت نماید.

1-18- صلاحیت پیمانکار یا پیمانکاران جزء باید حتماً به تایید دستگاه نظارت برسد.

2-18- پیمانکار موظف است در صورت بکارگیری پیمانکار یا پیمانکاران جزء، یک نسخه از قرارداد فی مابین را تحویل دستگاه نظارت نماید.

3-18- پیمانکار یا پیمانکاران جزء موظف به اجرای دستورات دستگاه نظارت می باشند.

4-18- کارفرما هیچگونه مسئولیتی در خصوص پیمانکار یا پیمانکاران جزء ندارد.

19- پیمانکارانی که بعلت قصور يا تقصير در انجام وظایف محوله در سالهای گذشته قرارداد آنها فسخ شده و يا عملكرد آنان مطلوب و رضايت بخش نبوده است حق شرکت در مناقصه را نداشته و در صورت شرکت در مناقصه از بازگشايي پاكات خودداري خواهد شد.

20- هزینه اجرای موضوع قرارداد از محل طرح های غیر عمرانی می باشد.

21- به این قرارداد هیچگونه تعدیل و افزایش قیمتی تعلق نمی گیرد. پیمانکار موظف است روند ترقی قیمتها را تا اجرای کامل موضوع قرارداد در پیشنهاد خود در نظر گرفته و از این بابت هیچگونه وجه اضافه ای به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

22- شرکت کننده در مناقصه باید دارای رتبه 3 راه و سابقه انجام کارهای مرتبط با موضوع مناقصه بوده و رزومه کاری خود را به انضمام ساير مدارك و سوابق مورد نياز داخل پاکت تحویل نماید.

23- شرکت کننده در مناقصه موظف است آنالیز بهای خود را جهت شرکت در مناقصه داخل پاکت تحویل نماید.

24- پیمانکار مقر است کلیه هزینه ها جهت اجرای عملیات موضوع قرارداد را در پیشنهاد قیمت خود لحاظ نموده است.

تبصره: پیمانکار موظف است جهت اجرای عملیات موضوع قرارداد از مواد و مصالح مرغوب، درجه 1 و مورد تایید دستگاه نظارت استفاده نماید. مضافاً به اینکه کلیه مصالحی که توسط پیمانکار برای اجرای عملیات موضوع قرارداد تهیه می شوند، قبل از مصرف در کار موضوع قرارداد، باید حتماً نمونه آن به رویت و تایید دستگاه نظارت برسند. در غیر اینصورت دستگاه نظارت می تواند پیمانکار را جریمه و مبلغ جریمه را از محل تضمین و یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پیمانکار نزد کارفرما دارد وصول نماید. میزان جریمه تعیین شده از سوی دستگاه نظارت قطعی و پیمانکار حق هیچگونه ادعا و اعتراضی در این خصوص ندارد.

25- کارفرما میتواند در صورت عدم کارائی و يا عملکرد نامطلوب پیمانکار، قرارداد را بصورت یکطرفه فسخ و خسارت وارده را از محل تضمین و يا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پيمانكار نزد وی دارد وصول نماید.

26- مدت اجرای موضوع قرارداد 5 ماه می باشد. برنده مناقصه موظف است از زمان انعقاد قرارداد و بر اساس دستور کار های ابلاغی کارفرما نسبت به اتمام كار موضوع قرارداد بر اساس شرايط اعلام شده اقدام نمايد. در غير اينصورت کارفرما مخیر است قرارداد را یکطرفه فسخ و خسارت وارده را از محل تضمین و يا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پيمانكار نزد او دارد وصول نماید.

27- پیمانکار موظف است در صورت درخواست کارفرما، با هزینه خود، برنامه زمانی تفضیلی خود را بر اساس کلیه فعالیتها و زیر فعالیتها از زمان تجهیز کارگاه تا برچیدن آن و با استفاده از نرم افزار Microsoft Project تهیه و فایل برنامه زمانی مذکور را حداکثر تا 10 روز پس از انعقاد قرارداد، در قالب لوح فشرده و همچنین در قطعه های مناسب و رنگی چاپ شده به دستگاه نظارت تسلیم نماید.

28- پیمانکار موظف است در صورت درخواست کارفرما، با هزینه خود، فایل نقشه های چون ساخت (As Built Drawings) را در قالب لوح فشرده و قطعات رنگی مناسب چاپ شده، در پایان هر فاز، تهیه و تحویل دستگاه نظارت نماید. در صورتیکه با تشخیص دستگاه نظارت، عیب و نقصی در کار مشاهده گردد، پیمانکار موظف است از تاریخ ابلاغ کارفرما، حداکثر ظرف مدت 10 روز نسبت به اصلاح نقشه های فوق الذکر اقدام نماید. در غیر اینصورت کارفرما می تواند نقشه های چون ساخت را با هزینه خود اصلاح و هزینه مصروفه را به اضافه 30 درصد از محل تضمین و یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پیمانکار نزد او دارد وصل نماید و پیمانکار حق هیچگونه ادعا و اعتراضی در این خصوص ندارد.

29- پیمانکار مکلف است قبل از شروع اجرای عملیات موضوع قرارداد هماهنگی های لازم با ادارات آب، برق، گاز، مخابرات و واحد های تاسیسات و برق، انفورماتیک، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و حوزه معاونت خدمات شهری را تحت نظر دستگاه نظارت بعمل آورد.

30- پرداخت انجام کلیه هزینه های آزمایشگاه و تست های مرتبط با موضوع قرارداد، با دستور کار کتبی دستگاه نظارت، بعهده پیمانکار می باشد. در صورت تایید عدم مرغوبیت مصالح، پیمانکار موظف است مصالح مخالف با مشخصات را به هزینه خود اصلاح و تجدید نماید.

31- خصوصیات مصالح مصرفی باید بر اساس نشریه و دستور العملهای مرتبط و همچنین مشخصات اعلام شده باشد و هر گونه تغییر در نوع مصالح و معادن باید با اخذ مجوز از کارفرما و دستگاه نظارت صورت پذیرد. تامین مرغوبیت مصالح مصرفی جهت اجرای عملیات موضوع قرارداد بعهده پیمانکار بوده و از مسئولیت پیمانکار در این خصوص نمی کاهد.

32- برنده مناقصه موظف است اجرای عملیات موضوع قرارداد را بر اساس نشریه مشخصات فنی و عمومی راه (نشریه 101) اجرا نماید.

33- شرکت کننده در مناقصه می بایست پیشنهاد قیمت خود را بر اساس فاصله های حمل تعیین شده در جدول فاصله های حمل مصالح (فاصله حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزهای معمولی 15 کیلومتر (14 کیلومتر مازاد بر 1 کیلومتر)، فاصله حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد 15 کیلومتر، فاصله حمل مواد حاصل از تخریب 15 کیلومتر (14 کیلومتر مازاد بر 1 کیلومتر)، فاصله حمل آب برای استفاده در خاکریزی، زیراساس، اساس و تثبیت خاک 5 کیلومتر (4 کیلومتر مازاد بر 1 کیلومتر)، فاصله حمل اساس رودخانه ای 25 کیلومتر (24 کیلومتر مازاد بر 1 کیلومتر)، فاصله حمل آسفالت از محل تولید آسفالت تا محل اجرا 25 کیلومتر (24 کیلومتر مازاد بر 1 کیلومتر)، فاصله حمل قیر خالص با تانکر دو جداره 450 کیلومتر (420 کیلومتر مازاد بر 30 کیلومتر) و فاصله حمل قیر محلول و امولسیونی 450 کیلومتر (420 کیلومتر مازاد بر 30 کیلومتر) تهیه و تحویل نماید. مضافاً به اینکه پرداخت حمل مصالح در صورت وضعیتها مطابق فواصل حمل تعیین شده انجام می گردد و در صورت حمل بیشتر هیچگونه پرداختی انجام نخواهد شد.

تبصره 1: چنانچه پیمانکار جهت اجرای عملیات موضوع قرارداد، مصالح را از محلی نزدیکتر از فاصله های حمل تعیین شده  در جدول فاصله های حمل مصالح حمل نماید، فاصله های حمل کمتر ملاک پرداخت خواهد بود.

تبصره 2: در صورت ابلاغ کارهای جدید و پیش بینی نشده به پیمانکار، صورتجلسه فاصله های حمل تایید شده از سوی دستگاه نظارت ملاک پرداخت خواهد بود.

34- پیمانکار باید از هر جهت تجربه و توانایی تهیه و استفاده از مصالح جهت اجرای روش های جدید از قبیل آسفالت حفاظتی میکرو سرفسینگ، آسفالت پلیمیری و غیره، تثبیت درجا مصالح شامل مصالح تراش داده شده با مصالح زیر آسفالت با سیمان و قیر با هدف افزایش باربری و غیره را جهت اجرای عملیات موضوع قرارداد و بر اساس دستور کارهای ابلاغی کارفرما داشته باشد. مضافاً به اینکه پیمانکار می بایست ماشین آلات و امکانات اجرایی این بخش از عملیات مذکور از قبیل ماشین های مخلوط کن درجا، ماشین مخصوص اختلاط آب و سیمان و قیر و غیره را داشته و یا قادر به تامین آنها باشد.

35- در صورتیکه در حین اجرای عملیات موضوع قرارداد و ابلاغ کارهای جدید مشخص شود که پیمانکار تجربه و توانایی تهیه و استفاده از مصالح جهت اجرای روش های جدید از قبیل آسفالت حفاظتی میکرو سرفسینگ، آسفالت پلیمیری و غیره، تثبیت درجا مصالح شامل مصالح تراش داده شده با مصالح زیر آسفالت با سیمان و قیر با هدف افزایش باربری و غیره و همچنین ماشین آلات و امکانات اجرایی این بخش از عملیات از قبیل ماشین های مخلوط کن درجا، ماشین مخصوص اختلاط آب و سیمان و قیر و غیره را نداشته و یا قادر به تامین آنها نمی باشد، کارفرما راساً نسبت تامین ماشین آلات و اجرای عملیات مذکور اقدام نموده و هزینه مصروفه را با احتساب 20 درصد جریمه، از حساب پیمانکار کسر خواهد کرد. مضافاً به اینکه پیمانکار حق هیچگونه ادعا و اعتراضی در این خصوص ندارد.

36- در صورتيكه اجرای عملیات موضوع قرارداد در موعد مقرر به اتمام نرسد یا قرارداد فسخ يا خاتمه داده شود، تاخيركار توسط کارفرما و دستگاه نظارت بررسي شده و ميزان مجاز و غيرمجاز آن با تشخیص دستگاه نظارت تعيين مي شود. میزان خسارت تعیین شده بر اساس ماده 50 شرایط عمومی پیمان از جانب دستگاه نظارت قطعی و پیمانکار حق هیچگونه ادعا و اعتراضی در این خصوص ندارد.

37- پیمانکار تائید می نماید عدم واریز پيش پرداخت و تأخير در پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار، دلیلی بر تاخیر در شروع عمليات اجرايي موضوع قرارداد و يا تعطيل نمودن قسمتی و یا تمام كارگاه نمي باشد و در صورت بروز این امر، تأخيرات از جانب پیمانکار، غیر مجاز تلقی شده و کارفرما می تواند این تاخیرات را بر اساس شرایط قرارداد محاسبه و از محل تضمين و يا هر نوع مطالبات و سپرده اي كه پيمانكار نزد او دارد وصول نمايد.

38- پیمانکار موظف است قبل از ارائه قیمت از محل اجرای پروژه اجرای عملیات بازدید و شرایط کاری را رویت نماید.

39- پیمانکار مقر است محل اجراي پروژه اجرای عملیات را رویت و بررسي نموده و از وضعيت آب و هوا، بارندگي و امكان اجراي كار در فصلهاي مختلف سال، با توجه به آمار 20 سال پيش از تاريخ ارائه پيشنهاد قيمت و در نظرگرفتن مدت اجراي قرارداد، اطلاع يافته است.

40- پيمانكار تائيد مي نمايد كه هنگام تسليم پيشنهاد مطالعات كافي را انجام داده و هيچ موردي باقي نمانده كه بعداً در مورد آن استناد به جهل خود نمايد.

41- پیمانکار در تهيه و ارائه پيشنهاد قيمت، سود مورد نظر و تمام هزينه هاي ناشي از مفاد بندهاي شرایط حاضر را در نظر گرفته و بعداً از هيچ بابت حق درخواست اضافه پرداختي ندارد. به عبارت دیگر به این قرارداد هیچگونه تعدیل و افزایش قیمتی تعلق نخواهد گرفت.

42- پیمانکار مقر است که از جمیع قوانين و مقررات مربوط به كار، بيمه هاي اجتماعي، مالياتها، عوارض و ديگر قوانين و مقررات كه در تاريخ تسليم پيشنهاد و انعقاد قرارداد معمول و مجري بوده است، كاملاً مطلع بوده و متعهد مي گردد كه همه آنها را رعايت نمايد. در هر حال مسئوليت عدم رعايت قوانين و مقررات ياده شده بعهده پيمانكار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

بدينوسيله ........................................................................................................... بعنوان مناقصه گر ضمن مطالعه دقيق شرايط عمومی و اختصاصی شركت در مناقصه عمومی پروژه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت بلوارهای خلیج فارس، شهید مقیمی، کوثر و سایرمعابر اصلی سطح شهر سطح شهر رفسنجان اعلام ميدارد كليه مفاد مصرح در اين فرم را تائيد و قبول نموده و جزء لاينفك قرارداد مي باشد و هر گونه ادعا و اعتراضي از جانب مناقصه گر در اين خصوص مسموع نخواهد بود.

پيشنهاد دهنده                                                                                           کارفرما - شهرداري رفسنجان

مهر و امضاء                                                                                         مجید کهنوجی - شهردار رفسنجان